Bước 1:

| Mã | Kết quả lí do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | T(testable): “đẹp và dễ dùng” nhưng chưa nêu rõ đẹp và dễ dùng cái gì và như thế nào để kiểm thử |
| US3 | V (Valuable): Nêu giải pháp React thay vì giá trị cụ thể; cần viết rõ lợi ích bảo trì mong muốn. |
| US4 | S(small), E(estimale): quá nhiều chức năng, khó ước lượng được |

Bước 2:

- US2: là một khách hàng, tôi muốn việc đặt món ăn chỉ trong 3 bước, để có thể đặt được món ăn 1 cách dễ dàng

- US4:

Epic: Báo cáo doanh thu kinh doanh cho giám đốc

Feature: Báo cáo doanh thu:

- Story 1: báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng, theo khu vực, theo nhà hang

- Story 2: xuất Excel và tự gửi email cho ban giám đốc

Bước 3:

Thứ tự ưu tiên đề xuất:

- US1: Lọc nhà hàng theo loại món.

- US2: Hoàn tất đặt món trong tối đa 3 bước.

- US4.1: Xem báo cáo doanh thu.

- US4.2: Xuất báo cáo ra Excel.

Lý do: Ưu tiên chức năng trực tiếp hỗ trợ khách đặt món trước, sau đó đến chức năng quản trị.

Theo DEEP:

Story đứng đầu cần được làm rõ về mục tiêu, quy tắc nghiệp vụ, tiêu chí chấp nhận và đủ nhỏ để ước lượng.

Trong buổi Refinement, nhóm cần làm rõ yêu cầu, chia nhỏ nếu cần và ước lượng Story trước khi đưa vào Sprint.